PORTAL CDPNI

ARQUITETURA OFICIAL E PLANO DE EVOLUÇÃO

Documento de referência para análise e implementação com Claude AI

Objetivo: facilitar a edição de textos, imagens, banners e links; padronizar o alinhamento visual; preservar as funcionalidades existentes; e permitir evolução segura por etapas.

# 1. Objetivo do projeto

Evoluir o Portal CDPNI para um portal institucional moderno, inspirado na organização visual de portais de notícias, mantendo identidade própria, interface organizada, responsiva e fácil de administrar.

O administrador deverá conseguir gerenciar praticamente todo o conteúdo visual pelo painel, sem editar Python, HTML, CSS ou JavaScript para alterações comuns.

Editar textos com formatação visual.

Enviar, selecionar, reutilizar e substituir imagens.

Publicar notícias, comunicados e páginas institucionais.

Gerenciar banners, destaques e cartões clicáveis.

Criar listas verticais de links agrupadas por assunto.

Organizar seções da página inicial sem alterar código.

Visualizar alterações antes de publicar.

Manter alinhamento consistente em computadores, tablets e celulares.

Preservar as funções já existentes no projeto.

# 2. Princípios obrigatórios

Aproveitar o projeto existente em Python/Flask e SQLite, salvo justificativa técnica concreta para mudança.

Não reescrever o projeto inteiro sem necessidade.

Não excluir arquivos, rotas, tabelas ou funções sem comprovar que são dispensáveis.

Não substituir o banco de dados nesta etapa.

Não executar alterações estruturais antes de apresentar diagnóstico e receber aprovação.

Implementar em etapas pequenas, com testes e possibilidade de reversão.

Não afirmar que um teste passou se ele não foi executado.

Manter a compatibilidade com dados e URLs existentes sempre que possível.

# 3. Arquitetura geral

## Camada A — Interface pública

Responsável pela apresentação do portal aos visitantes.

Página inicial.

Notícias, comunicados e matérias individuais.

Páginas institucionais.

Página de links e sistemas úteis.

Páginas específicas de serviços.

Pesquisa, quando aplicável.

Página de erro 404.

Páginas adicionais administráveis, dentro dos tipos suportados.

## Camada B — Painel administrativo

Visão geral.

Editor de conteúdo.

Biblioteca de imagens e arquivos.

Notícias e publicações.

Banners e destaques.

Gerenciador de links e grupos.

Gerenciador de seções da página inicial.

Categorias e menus.

Páginas institucionais.

Usuários e permissões.

Configurações visuais.

Histórico de alterações.

Backup e restauração, integrados aos mecanismos existentes.

## Camada C — Lógica de negócio

Separar gradualmente responsabilidades em módulos. Os nomes abaixo são conceituais e devem ser adaptados à estrutura real; não criar módulos vazios nem duplicar funções existentes.

auth — autenticação, sessões e permissões.

content — textos, conteúdos e publicações.

media — imagens, documentos e biblioteca de arquivos.

banners — banners e destaques.

links — links e grupos de links.

pages — páginas institucionais.

sections — organização dos blocos da página inicial.

categories — categorias e menus.

settings — configurações do portal.

audit — histórico de operações administrativas.

database — inicialização e acesso aos dados.

## Camada D — Persistência

Manter inicialmente o SQLite existente. O banco armazena dados estruturados e referências a arquivos; imagens e documentos ficam em diretório de mídia configurado, com metadados no banco.

## Camada E — Componentes visuais reutilizáveis

Cabeçalho e navegação.

Contêiner principal e grade de colunas.

Cartões, banners e listas verticais.

Blocos de texto e imagem.

Rodapé.

Botões, formulários e mensagens.

Estados de foco, hover e interação acessível.

# 4. Editor visual de conteúdo

Implementar um editor visual de texto (rich text) com uma biblioteca consolidada e compatível com o projeto. O editor deve permitir:

Criar e editar títulos, subtítulos, resumos e corpo do texto.

Aplicar negrito, itálico, listas, subtítulos e links.

Inserir imagens no conteúdo.

Definir legenda e texto alternativo.

Salvar rascunho, publicar, despublicar e arquivar.

Visualizar o resultado antes de publicar.

Programar publicação, se viável na infraestrutura atual.

O conteúdo deverá ser armazenado de forma estruturada e validado no servidor. Sanitizar o HTML do editor, permitindo apenas elementos e atributos autorizados. Não confiar apenas na validação do navegador e não permitir execução de JavaScript arbitrário.

# 5. Biblioteca de imagens e arquivos

Enviar arquivos do computador e exibir miniaturas.

Pesquisar arquivos por nome.

Cadastrar título, legenda, descrição e texto alternativo.

Selecionar e reutilizar imagens já cadastradas.

Substituir imagens sem editar templates manualmente.

Identificar arquivos em uso e evitar exclusão acidental.

Validar extensão, tipo real, tamanho e conteúdo do arquivo.

Gerar miniaturas e versões otimizadas, quando apropriado.

Preservar o original quando necessário.

Cada arquivo deverá ter identificador e metadados. Ao substituir uma imagem, deixar explícito se a alteração afeta apenas um conteúdo ou todas as referências. Não aceitar arquivos executáveis ou conteúdo ativo como imagens.

# 6. Modelo conceitual de conteúdo

Criar ou adaptar um modelo reutilizável, sem criar tabelas desnecessárias. O modelo definitivo deve respeitar os dados existentes.

Identificador; título; subtítulo; resumo; corpo.

Imagem de capa; texto alternativo; legenda.

Categoria; autor; datas de criação, atualização e publicação.

Estado: rascunho, publicado ou arquivado.

Slug ou endereço amigável.

Metadados de busca.

Destino opcional de clique.

Indicação de destaque e ordem de exibição, quando aplicável.

Não duplicar registros existentes nem executar migrações destrutivas. Toda alteração de banco deve ter plano de migração, cópia de segurança e teste.

# 7. Banners, cartões e conteúdo clicável

Permitir criar blocos com imagem, texto ou ambos. Tipos previstos:

Banner principal e secundário.

Cartão com imagem e título.

Cartão com título e resumo.

Destaque editorial.

Link visual para sistema externo.

Atalho para página interna.

Galeria de imagens.

Bloco institucional.

Cada bloco pode ter título, texto, imagem, texto alternativo, URL, destino interno/externo, comportamento de abertura, estado, ordem, localização e período de exibição, se necessário.

A área de clique deve ser clara e acessível. Não aninhar links ou controles interativos de forma inválida.

# 8. Gerenciador de links verticais

Implementar cadastro de links empilhados verticalmente e organizados em grupos.

## Funções administrativas

Criar, editar, ordenar, ativar e desativar links.

Definir nome, URL, descrição opcional e ícone.

Criar grupos com títulos próprios.

Ordenar grupos e links.

Escolher localização e páginas em que cada grupo aparece.

Reutilizar grupos em diferentes páginas.

Definir abertura na mesma aba ou em nova aba.

Pré-visualizar antes de publicar.

## Localizações suportadas

Coluna lateral esquerda.

Coluna lateral direita.

Página inicial.

Rodapé.

Página institucional específica.

Página dedicada a links e sistemas.

## Campos conceituais

Grupo: identificador, título, descrição opcional, localização, página vinculada, ordem e estado.

Link: identificador, grupo, nome, URL, descrição, ícone opcional, ordem, estado e comportamento de abertura.

Validar URLs no servidor. Permitir somente esquemas autorizados, como HTTP/HTTPS e caminhos internos válidos. Bloquear esquemas perigosos, como javascript: e data:, para navegação.

A interface pública deverá apresentar listas legíveis, com espaçamento consistente, foco acessível e indicação opcional de link externo.

# 9. Gerenciador de seções da página inicial

Permitir configurar a ordem, visibilidade e conteúdo das seções sem editar templates manualmente.

Adicionar seções dos tipos disponíveis.

Definir título e subtítulo.

Selecionar conteúdos e categorias.

Definir quantidade de itens exibidos.

Reordenar, ocultar e reativar seções.

Escolher localização entre as opções suportadas.

Pré-visualizar antes de publicar.

Tipos de seção: últimas publicações, destaques, notícias por categoria, banners, links úteis, sistemas internos, comunicados, galerias, texto institucional e conteúdo selecionado manualmente.

Persistir configuração no banco. Não permitir que configurações administrativas injetem código executável ou HTML arbitrário.

# 10. Sistema de alinhamento visual

Esta etapa é obrigatória antes da expansão das funcionalidades visuais.

Definir largura máxima do conteúdo e margens laterais consistentes.

Padronizar espaçamentos horizontais e verticais.

Definir escala tipográfica e hierarquia de títulos.

Padronizar proporções e apresentação dos cartões.

Definir regras para corte, proporção e responsividade de imagens.

Alinhar títulos, colunas laterais, cabeçalho e rodapé.

Criar estados de foco, hover e interação acessível.

Centralizar cores, espaçamentos, larguras, tipografia e bordas em variáveis CSS.

Evitar margens negativas, valores arbitrários e regras duplicadas. Antes de remover CSS duplicado, verificar referências em templates, scripts, instaladores e documentação.

Em telas grandes, manter colunas e cartões alinhados. Em telas pequenas, reorganizar o conteúdo sem sobreposição ou rolagem horizontal desnecessária.

# 11. Forma de edição: painel e edição direta

A experiência recomendada combina dois modos, com o painel administrativo como mecanismo principal e edição direta na página como facilidade adicional.

## Modo A — Painel administrativo

Formulários organizados por módulo.

Editor visual de textos.

Biblioteca de mídia.

Controles de publicação e pré-visualização.

Gerenciamento de banners, links e seções.

## Modo B — Edição direta na página

Quando autenticado e autorizado, o administrador pode acionar um modo de edição.

Elementos editáveis devem ser identificados visualmente, sem afetar a navegação pública.

Clicar em texto, imagem ou bloco abre controles apropriados para edição.

Permitir salvar, cancelar e pré-visualizar as mudanças.

Aplicar as mesmas permissões e validações do painel.

Não expor controles de edição para visitantes comuns.

A edição direta deve ser implementada depois que o editor e os modelos de conteúdo estiverem estáveis. Não criar dois sistemas de gravação independentes: ambos devem utilizar as mesmas rotas, regras de negócio e persistência.

# 12. Painel administrativo e experiência

Organizar a navegação em Conteúdo, Mídia, Banners, Links, Página inicial, Páginas, Aparência, Usuários, Configurações e Backup/Auditoria.

Oferecer ações claras de salvar, cancelar, pré-visualizar, publicar e desativar.

Exibir mensagens de sucesso e erro compreensíveis.

Pedir confirmação antes de exclusões.

Preferir arquivamento ou desativação quando adequado.

Manter consistência visual entre os módulos.

# 13. Segurança

Autenticação segura e hash apropriado para senhas.

Controle de acesso por função.

Proteção CSRF nas operações de alteração.

Sanitização de conteúdo e proteção contra XSS.

Validação de dados no servidor.

Validação de URLs e uploads.

Proteção contra acesso indevido a arquivos.

Cookies e sessões configurados com segurança em produção.

Limitação de tentativas de autenticação, quando apropriado.

Registro de operações administrativas relevantes.

Mensagens de erro sem exposição de segredos.

Segredos fora do repositório e de pacotes distribuídos.

Backup protegido e restauração testada.

Não incluir senhas, chaves secretas ou credenciais reais em arquivos de exemplo ou no repositório.

# 14. Auditoria e histórico

Registrar operações administrativas importantes: criação e alteração de conteúdo, publicação, alteração de links e banners, mudanças na página inicial, gestão de usuários e operações de backup/restauração.

O histórico deve conter usuário responsável, ação, objeto afetado e data. Não registrar senhas, tokens ou segredos. Se for necessário restaurar versões anteriores de conteúdo, implementar versionamento como função separada da auditoria.

# 15. Organização técnica sugerida

Adaptar a organização à estrutura real do projeto. Uma possível estrutura de referência:

app.py ou ponto de entrada compatível.

routes/ — rotas e controladores.

services/ — regras de negócio.

models/ — modelos e acesso aos dados.

templates/ — páginas HTML.

static/css/ — estilos.

static/js/ — scripts do navegador.

static/img/ — imagens estáticas do sistema.

uploads/ ou diretório configurado — mídia enviada.

migrations/ — alterações controladas do banco, se necessário.

tests/ — testes automatizados.

docs/ — arquitetura, instalação e operação.

Não mover arquivos sem atualizar referências e executar os testes correspondentes. Não criar pastas ou módulos sem finalidade concreta.

# 16. Cronograma por fases

## Fase 1 — Auditoria técnica

Mapear rotas, tabelas, modelos, templates, CSS, JavaScript e scripts.

Identificar recursos ativos, duplicações e legado.

Registrar funcionalidades que precisam ser preservadas.

Entregar diagnóstico, dependências, riscos e lista de arquivos envolvidos.

Não alterar arquivos nesta fase.

## Fase 2 — Preparação e segurança

Criar cópia de segurança e confirmar restauração.

Preparar ambiente de teste.

Revisar sessões, permissões, uploads, URLs e segredos.

## Fase 3 — Base visual

Definir grade, espaçamentos, tipografia e componentes.

Corrigir alinhamento sem alterar o funcionamento dos módulos.

Testar computadores, tablets e celulares.

## Fase 4 — Editor e biblioteca de mídia

Implementar editor visual.

Implementar biblioteca de imagens e arquivos.

Integrar upload, seleção, reutilização, validação e pré-visualização.

## Fase 5 — Links, banners e seções

Implementar grupos de links verticais.

Integrar banners e cartões clicáveis.

Permitir configurar seções e sua ordem na página inicial.

## Fase 6 — Edição direta e organização interna

Adicionar edição direta na página após estabilizar o editor e a persistência.

Refatorar módulos Python gradualmente.

Remover somente duplicações confirmadas.

## Fase 7 — Testes e entrega

Testar funcionalidades, permissões e navegação.

Validar alinhamento e responsividade.

Testar reinicialização, atualização e restauração de backup.

Atualizar documentação e instruções de manutenção.

As durações devem ser estimadas após a auditoria. Não assumir prazos fixos antes de conhecer as dependências e a extensão das mudanças.

# 17. Regras de trabalho para Claude

Apresentar objetivo e arquivos envolvidos antes de cada fase.

Explicar riscos antes de mudanças estruturais.

Implementar apenas o escopo aprovado.

Não apagar funcionalidades existentes.

Evitar substituir arquivos completos para pequenas correções.

Executar testes e informar os resultados reais.

Listar arquivos criados, alterados ou removidos.

Fornecer instruções de validação no ambiente de teste.

Informar problemas pendentes e limitações.

Aguardar aprovação antes de avançar para a próxima fase estrutural.

# 18. Critérios de aceitação

Textos editáveis pelo painel sem alterar código.

Imagens enviadas, selecionadas e substituídas com segurança.

Banners e cartões direcionam corretamente para páginas internas e externas.

Links organizados em grupos verticais e posicionáveis nas áreas suportadas.

Página inicial reorganizável pelo painel.

Alinhamento visual consistente em computadores e celulares.

Conteúdo preservado após reinicialização.

Atualizações executadas de forma controlada.

Backup restaurável.

Funcionalidades anteriores preservadas.

Documentação suficiente para manutenção futura.

Edição direta, quando habilitada, respeita as mesmas permissões e regras do painel.

# 19. Primeira solicitação para Claude

Comece exclusivamente pela Fase 1: audite o projeto atual e apresente o diagnóstico, o mapa de dependências, os riscos, o inventário de funcionalidades e um cronograma detalhado.

Não modifique nenhum arquivo até que eu aprove o plano.

O relatório deve separar fatos confirmados no código de hipóteses e recomendações. Não afirmar que recursos funcionam sem executá-los ou demonstrá-los por inspeção confiável.

# Resumo executivo

A solução recomendada é manter inicialmente Python/Flask e SQLite, separar conteúdo de apresentação, oferecer um editor visual e uma biblioteca de mídia, criar gerenciadores de links e seções, padronizar o CSS e implementar edição direta somente após estabilizar a edição pelo painel.

A regra de segurança do projeto é evoluir por etapas pequenas, com backup, testes, preservação de dados e aprovação antes de mudanças estruturais.

Este documento define a arquitetura desejada. A implementação final deve ser ajustada após a auditoria do código existente, evitando presumir que todos os recursos ou tabelas descritos já existem.